- 附件3

采购合同

甲方：福州市城市管理委员会   （单位名称）

乙方：                       （公司名称）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过充分协商，就共享单车停放区施划及指引牌识标牌制作、安装事项双方签订本合同，双方需共同遵守。

一、项目内容：

1、工程名称：共享单车停放区施划及指引牌识标牌制作、安装

2、安装地点：详见附后

3、提供壹年免费保修服务（人为损坏及不可抗力除外）。

第二条 合同金额及支付方式

1、合同为含税总价：人民币（大写）________ 元整（¥________）。

2、付款方式：

（1）制作安装完成：全部制作安装完成并经甲方验收合格后 3 个工作日内，甲方一次性支付合同款项（¥________）。

（2）支付方式：甲方应以银行转账方式支付至乙方指定账户：

开户行：

账户名称：

账号：

第三条 工期

1、乙方应于2025年9月30日前完成标识牌制作并安装到位，并同步完成30处的共享单车停放区域施划。

第四条 验收

1、安装验收：

（1）乙方完成全部安装工作后，应书面通知甲方进行验收。

（2）甲方应在收到乙方书面验收通知后7个工作日内组织验收。

（3）如甲方未在上述7个工作日内组织验收，也未提出书面异议，则视为验收合格。

（4）如验收中发现存在不符合合同约定的问题，乙方应在甲方要求的合理期限内免费修复或更换。修复或更换完成后，按前述程序重新申请验收。

第五条 质量保证与售后服务

1、质保期：自甲方验收合格之日起12个月。

2、质保范围：在正常使用条件下，因乙方制作或安装质量问题导致的标识标牌损坏、脱落、失效等。

3、质保责任：在质保期内出现质保范围内的问题，乙方应在收到甲方书面通知后2天内响应，并在2天内免费进行维修或更换（不包括人为损坏、不可抗力、甲方使用不当或第三方造成的损坏）。

4、非质保范围：因以下原因造成的损坏，乙方可提供有偿维修服务：

（1）甲方或第三方的人为损坏、故意破坏。

（2）甲方使用不当。

（3）不可抗力。

（4）甲方自行改动或维修造成的损坏。

（5）正常使用损耗（如光源达到使用寿命）

第六条 甲方责任

1、在合同签订后3日内提供完整、准确的设计需求及图文内容；

2、按约定时间支付款项；

3、在安装完成后7个工作日内组织验收，逾期视为验收合格。

第五条 乙方责任

1、按甲方确认的设计方案及清单制作标识；

2、确保制作材质、工艺符合附件2约定；

3、安全文明施工，承担安装期间的安全责任；

4、办理相关施工手续（如占道协调、施工许可等）；

5、保修期内免费修复非人为损坏的质量问题。

第六条 违约责任

1、甲方延迟付款：每逾期1日，按应付金额的0.1%支付违约金，逾期超过30日，乙方有权终止合同并要求赔偿损失。

2、甲方延迟提供场地/资料：工期相应顺延，并承担乙方因此产生的仓储、人工损失。

乙方延迟交付：因乙方原因导致延期，每逾期1日按合同总额的0.1%支付违约金（最高不超过总价10%）。

- 甲方无正当理由单方面解除合同，应向乙方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿乙方已发生的成本和合理利润损失。

- 乙方延迟交付：因乙方原因导致延期，每逾期1日按合同总额的0.1%支付违约金（最高不超过总价10%）。

- 第七条 争议解决

- 1、本合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

- 2、双方如发生争议，本着友好合作的原则协商解决，协商不成，任何一方均有权向合同项目所在地人民法院提起诉讼。

- 第八条 其他约定

- 1、本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 2、本合同附件（附件一：共享单车站点点位；附件二：采购内容及要求）为本合同不可分割的组成部分。

- 3、本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

- 4、本合同一式貮份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：福州市城市管理委员会

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

日   期：2025年   月   日