# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

# （预公告版）

### 项目名称：福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务

### 备案编号：CGXM-2026-350101-00124[2026]00078

### 项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

### 采购人：福州市市政工程中心

### 代理机构：福建升恒建设集团有限公司

### 编制时间：2026年02月

## 第一章 投标邀请

福建升恒建设集团有限公司 采用公开招标方式组织 福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2026-350101-00124[2026]00078

### 2、项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用

节能产品：不适用

环境标志产品：不适用

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：要求合同分包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：要求合同分包

预留比例：40%

采购包2：要求合同分包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：要求合同分包

预留比例：40%

采购包3：要求合同分包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：要求合同分包

预留比例：40%

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格条件 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和安全生产许可证，须提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件（加盖投标人公章）。 |
| 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）的补充说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号以及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》闽财规〔2022〕13号的规定，投标人须满足以下要求：①本项目以合同分包形式落实中小企业预留份额，采购人预留该项目预算总额的40%及以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（即预算总额的24%）。 ②要求获得采购合同的投标人将采购项目中40%及以上份额分包给一家或者多家中小企业，其中60%（即项目整体的24%）及以上份额分包给一家或者多家小微企业。投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供《分包意向协议》，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【说明：投标人自身为小微企业且满足以上中小企业预留份额要求的，仅提供《中小企业声明函》即可，无需提供《分包意向协议》。】 ③投标人为监狱企业的，并在投标文件中提供投标人属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业；④投标人为残疾人福利性单位的，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。⑤投标人须根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文中对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”进行认定和声明。投标人应按招标文件第七章的相关格式要求提供证明材料。 |
| 投标人的资格要求的更正 | 本项目采用预留中小企业采购份额方式执行扶持中小企业政策 。删除本项目“本采购包属于专门面向中小企业采购。本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。”的资格条款要求。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格条件 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和安全生产许可证，须提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件（加盖投标人公章）。 |
| 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）的补充说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号以及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》闽财规〔2022〕13号的规定，投标人须满足以下要求：①本项目以合同分包形式落实中小企业预留份额，采购人预留该项目预算总额的40%及以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（即预算总额的24%）。 ②要求获得采购合同的投标人将采购项目中40%及以上份额分包给一家或者多家中小企业，其中60%（即项目整体的24%）及以上份额分包给一家或者多家小微企业。投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供《分包意向协议》，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【说明：投标人自身为小微企业且满足以上中小企业预留份额要求的，仅提供《中小企业声明函》即可，无需提供《分包意向协议》。】 ③投标人为监狱企业的，并在投标文件中提供投标人属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业；④投标人为残疾人福利性单位的，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。⑤投标人须根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文中对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”进行认定和声明。投标人应按招标文件第七章的相关格式要求提供证明材料。 |
| 投标人的资格要求的更正 | 本项目采用预留中小企业采购份额方式执行扶持中小企业政策 。删除本项目“本采购包属于专门面向中小企业采购。本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。”的资格条款要求。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格条件 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和安全生产许可证，须提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件（加盖投标人公章）。 |
| 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）的补充说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号以及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》闽财规〔2022〕13号的规定，投标人须满足以下要求：①本项目以合同分包形式落实中小企业预留份额，采购人预留该项目预算总额的40%及以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（即预算总额的24%）。 ②要求获得采购合同的投标人将采购项目中40%及以上份额分包给一家或者多家中小企业，其中60%（即项目整体的24%）及以上份额分包给一家或者多家小微企业。投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供《分包意向协议》，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【说明：投标人自身为小微企业且满足以上中小企业预留份额要求的，仅提供《中小企业声明函》即可，无需提供《分包意向协议》。】 ③投标人为监狱企业的，并在投标文件中提供投标人属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业；④投标人为残疾人福利性单位的，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。⑤投标人须根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文中对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”进行认定和声明。投标人应按招标文件第七章的相关格式要求提供证明材料。 |
| 投标人的资格要求的更正 | 本项目采用预留中小企业采购份额方式执行扶持中小企业政策 。删除本项目“本采购包属于专门面向中小企业采购。本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。”的资格条款要求。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

采购包2：不接受

采购包3：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福州市市政工程中心

地址： 福建省福州市台江区群众路198号汇福大厦7楼

邮编： 350102

联系人： 林绎凡

联系电话： 17705916868

### 12、代理机构：福建升恒建设集团有限公司

地址： 杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层

邮编： 350001

联系人： 何疆、邝璐

联系电话： 0591-87667815

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建升恒建设集团有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 15,000,000.00

采购包最高限价（元）: 15,000,000.00

采购包保证金金额（元）: 300,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务 | 1.00 | 15,000,000.00 | 项 | 建筑业 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 10,000,000.00

采购包最高限价（元）: 10,000,000.00

采购包保证金金额（元）: 200,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务 | 1.00 | 10,000,000.00 | 项 | 建筑业 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 10,000,000.00

采购包最高限价（元）: 10,000,000.00

采购包保证金金额（元）: 200,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务 | 1.00 | 10,000,000.00 | 项 | 建筑业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务 | 项 | 元 | 15,000,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务 | 福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务 | 项 | 元 | 15,000,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务 | 项 | 元 | 10,000,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务 | 福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务 | 项 | 元 | 10,000,000.00 | 总价 | 无 |

采购包3：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务 | 项 | 元 | 10,000,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务 | 福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务 | 项 | 元 | 10,000,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 采购包2：不组织 采购包3：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：分包比例40%，分包履行的内容：分包比例40%，分包履行的内容：中标人可以根据自身实际情况将（本项目的非主体、非关键性工作部分）预算总额的40%以上采取分包方式履行合同，具体详见招标文件第一章投标邀请“6.2特定条件”。 采购包2：分包比例40%，分包履行的内容：分包比例40%，分包履行的内容：中标人可以根据自身实际情况将（本项目的非主体、非关键性工作部分）预算总额的40%以上采取分包方式履行合同，具体详见招标文件第一章投标邀请“6.2特定条件”。 采购包3：分包比例40%，分包履行的内容：分包比例40%，分包履行的内容：中标人可以根据自身实际情况将（本项目的非主体、非关键性工作部分）预算总额的40%以上采取分包方式履行合同，具体详见招标文件第一章投标邀请“6.2特定条件”。 |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建升恒建设集团有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福州市财政局 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：各采购包的代理服务费以本项目各采购包的中标金额作为计算基数，按代理服务收费标准（招标代理服务收费具体标准：中标价的100万以下部分按1.5%，100-500万元部分按0.8%，500-1000万元部分按0.45%，1000万元以上的按0.25%，按差额定率分档累进法计算。 (2)其他： 代理服务费账户： 开户名称：福建升恒建设集团有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司福州杨桥支行 帐 号：351008070018000230029 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 本项目执行《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）规定。本项目在线解密时间暂定为30分钟，如供应商采用远程解密，未在规定的时间内解密的视为未参加本次投标。供应商未在规定的操作时间内（暂定为10分钟）完成远程签章的，视为默认开标结果。请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，供应商须配合等待故障处理，待故障解除后继续开标。c.资格审查小组审查判断电子投标文件是否满足招标文件的要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件要求的电子投标文件将被资格审查小组否决（即资格审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件要求的电子投标文件。d.评标委员会将会对各投标人的价格（折扣）合理性进行评估，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条的规定要求投标人在评标现场合理的时间内（暂定为接到通知的30分钟内）提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。建议投标人提前评估其报价的合理性，提早准备相应材料，以便出现上述情形时能在规定时间内提供 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建升恒建设集团有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建升恒建设集团有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建升恒建设集团有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建升恒建设集团有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建升恒建设集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建升恒建设集团有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建升恒建设集团有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建升恒建设集团有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建升恒建设集团有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建升恒建设集团有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建升恒建设集团有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建升恒建设集团有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建升恒建设集团有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建升恒建设集团有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建升恒建设集团有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建升恒建设集团有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建升恒建设集团有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建升恒建设集团有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建升恒建设集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建升恒建设集团有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建升恒建设集团有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建升恒建设集团有限公司 提出询问， 福建升恒建设集团有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建升恒建设集团有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建升恒建设集团有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建升恒建设集团有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建升恒建设集团有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格条件 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和安全生产许可证，须提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件（加盖投标人公章）。 |
| 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）的补充说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号以及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》闽财规〔2022〕13号的规定，投标人须满足以下要求：①本项目以合同分包形式落实中小企业预留份额，采购人预留该项目预算总额的40%及以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（即预算总额的24%）。 ②要求获得采购合同的投标人将采购项目中40%及以上份额分包给一家或者多家中小企业，其中60%（即项目整体的24%）及以上份额分包给一家或者多家小微企业。投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供《分包意向协议》，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【说明：投标人自身为小微企业且满足以上中小企业预留份额要求的，仅提供《中小企业声明函》即可，无需提供《分包意向协议》。】 ③投标人为监狱企业的，并在投标文件中提供投标人属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业；④投标人为残疾人福利性单位的，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。⑤投标人须根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文中对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”进行认定和声明。投标人应按招标文件第七章的相关格式要求提供证明材料。 |
| 投标人的资格要求的更正 | 本项目采用预留中小企业采购份额方式执行扶持中小企业政策 。删除本项目“本采购包属于专门面向中小企业采购。本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。”的资格条款要求。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格条件 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和安全生产许可证，须提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件（加盖投标人公章）。 |
| 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）的补充说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号以及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》闽财规〔2022〕13号的规定，投标人须满足以下要求：①本项目以合同分包形式落实中小企业预留份额，采购人预留该项目预算总额的40%及以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（即预算总额的24%）。 ②要求获得采购合同的投标人将采购项目中40%及以上份额分包给一家或者多家中小企业，其中60%（即项目整体的24%）及以上份额分包给一家或者多家小微企业。投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供《分包意向协议》，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【说明：投标人自身为小微企业且满足以上中小企业预留份额要求的，仅提供《中小企业声明函》即可，无需提供《分包意向协议》。】 ③投标人为监狱企业的，并在投标文件中提供投标人属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业；④投标人为残疾人福利性单位的，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。⑤投标人须根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文中对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”进行认定和声明。投标人应按招标文件第七章的相关格式要求提供证明材料。 |
| 投标人的资格要求的更正 | 本项目采用预留中小企业采购份额方式执行扶持中小企业政策 。删除本项目“本采购包属于专门面向中小企业采购。本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。”的资格条款要求。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格条件 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质和安全生产许可证，须提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件（加盖投标人公章）。 |
| 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）的补充说明 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号以及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》闽财规〔2022〕13号的规定，投标人须满足以下要求：①本项目以合同分包形式落实中小企业预留份额，采购人预留该项目预算总额的40%及以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（即预算总额的24%）。 ②要求获得采购合同的投标人将采购项目中40%及以上份额分包给一家或者多家中小企业，其中60%（即项目整体的24%）及以上份额分包给一家或者多家小微企业。投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供《分包意向协议》，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【说明：投标人自身为小微企业且满足以上中小企业预留份额要求的，仅提供《中小企业声明函》即可，无需提供《分包意向协议》。】 ③投标人为监狱企业的，并在投标文件中提供投标人属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业；④投标人为残疾人福利性单位的，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。⑤投标人须根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文中对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”进行认定和声明。投标人应按招标文件第七章的相关格式要求提供证明材料。 |
| 投标人的资格要求的更正 | 本项目采用预留中小企业采购份额方式执行扶持中小企业政策 。删除本项目“本采购包属于专门面向中小企业采购。本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。”的资格条款要求。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：无

采购包2：

资格审查不合格项：无

采购包3：

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建升恒建设集团有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建升恒建设集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建升恒建设集团有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建升恒建设集团有限公司 统一对外发布。

②对 福建升恒建设集团有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的； 2.投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； 3.投标文件中提供虚假或失实资料的； 4.投标人附有采购人不能接受的条件； 5.投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）； 6.投标文件中对招标文件“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 7.属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的； 2.投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； 3.投标文件中提供虚假或失实资料的； 4.投标人附有采购人不能接受的条件； 5.投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6.投标文件中对招标文件“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 7.投标文件中对招标文件第五章“三、商务要求”中任意一条的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 8.属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的。 |

价格符合性：无

采购包2：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的； 2.投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； 3.投标文件中提供虚假或失实资料的； 4.投标人附有采购人不能接受的条件； 5.投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）； 6.投标文件中对招标文件“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 7.属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的； 2.投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； 3.投标文件中提供虚假或失实资料的； 4.投标人附有采购人不能接受的条件； 5.投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6.投标文件中对招标文件“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 7.投标文件中对招标文件第五章“三、商务要求”中任意一条的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 8.属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的。 |

价格符合性：无

采购包3：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的； 2.投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； 3.投标文件中提供虚假或失实资料的； 4.投标人附有采购人不能接受的条件； 5.投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）； 6.投标文件中对招标文件“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 7.属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1.未按照招标文件规定要求进行编制、签署、盖章的； 2.投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； 3.投标文件中提供虚假或失实资料的； 4.投标人附有采购人不能接受的条件； 5.投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)； 6.投标文件中对招标文件“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 7.投标文件中对招标文件第五章“三、商务要求”中任意一条的内容响应出现负偏离或响应无效的情形； 8.属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形，无效投标条款的。 |

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建升恒建设集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为70.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术项1 技术和服务响应情况 | 38.00 | 是 | 该部分主要针对投标人所投标的与招标文件第五章“技术和服务要求”的响应情况进行对应打分。投标标的对照招标文件“技术和服务要求”的正、负、无偏离均应在《技术和服务要求响应表》中详细列出并说明。以“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容，为不允许负偏离的实质性要求，不做评分。本项目参与评分的技术和服务参数为“二、技术和服务要求”中的“技术响应项01”—“技术响应项20”标示项，合计共20条参与评分，每负偏离1条扣1.9分。注：凡标有标示项即为一项参与评分的技术和服务参数，无论该序号指标项是否隶属于上一级编号，且包含隶属于该序号指标项的全部内容，含该序号指标下级序号内的全部内容（如有）。 |
| 技术项2 破路修复施工服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的市政设施破路方案（包括但不限于：项目概述、现场踏勘、服务部署、破路修复的实施方案、人员管理、物料管理、设备管理等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项3 管线保护专项方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的管线保护专项方案（包括但不限于：管线保护总体部署、具体管线保护技术措施、施工过程控制措施、过程监测方案等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项4 安全文明管理方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的安全文明管理方案（包括但不限于：责任体系与组织保障、专项方案与风险管理、检查与整改机制、文明施工规范、教育培训体系、现场安全管理、应急预案与响应、监督考核机制、环境保护措施等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项5 应急处置方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的应急处置方案（包括但不限于：夜间应急处置、自然灾害应急处置、事故灾难应急处置、应急预案、应急的设施、应急处理流程、突发事件工作保障等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项6 破路修复施工质量管理方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的破路修复施工质量管理方案（包括但不限于：施工准备质量控制、破路开挖质量控制、沟槽回填质量控制、基层施工质量控制（水稳 / 级配碎石）、面层施工质量控制、检查井、井盖、路缘石质量控制等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项7 交通组织方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的交通组织方案（包括交通管制措施、分阶段施工安排、公共交通与社会车辆管理、动态监测与应急、特殊路段处理等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项8 技术力量1 | 1.00 | 是 | 投标人拟派项目技术负责人在满足招标文件要求的基础上，具备高级工程师（市政施工类或工程建设管理类）职称得1分。投标人须在投标文件中提供拟派出项目技术负责人有效的职称证书复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月（不含当月）的社会保险凭证并加盖投标人公章。 |
| 技术项9 技术力量2 | 1.00 | 是 | 投标人拟配备的其他人员中专职安全员在满足招标文件的基础配置上每增加1个专职安全员（不可兼任除巡查人员外的其他职务），得1分，满分1分。投标人须在投标文件中提供拟派人员有效的安全生产考核合格证书（C证）复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月（不含当月）的社会保险凭证并加盖投标人公章。 |
| 技术项10 拟投入设备1 | 3.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备的压路机的型号及数量，由评委进行评分：①配备双钢轮振动压路机一台（工作质量12吨及以上）得1分；②在①的基础上增加配备胶轮压路机一台（工作质量30吨及以上）再得1分；③在①和②的基础上增加配备小型振动压路机一台（工作质量4 吨及以上）再得1分，本项满分3分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项11 拟投入设备2 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备的总质量4T及以上的自卸货车的数量，由评委进行评分：每配备一辆得0.5分，本项满分2分。车辆为投标人自有的，须提供购车发票复印件、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件等有效的证明资料，其中证书登记的所有人应与投标人名称一致；车辆为投标人租赁的，须提供有效的租赁合同复印件、出租方的购车发票复印件、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件等有效的证明资料，其中证书登记的所有人应与租赁合同中的出租方名称一致。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项12 拟投入设备3 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备路面铣刨机的数量，由评委进行评分：①配备铣刨机一台（最大铣刨宽度2米）得1分； ②在①的基础上增加配备铣刨机一台（最大铣刨宽度0.5米一台）再得1分，本项满分2分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项13 拟投入设备4 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备沥青摊铺机的数量，由评委进行评分：①配备摊铺机一台（最大摊铺宽度6米）得1分；②在①的基础上增加配备摊铺机一台（最大摊铺宽度1.2米）再得1分，本项满分2分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项14 拟投入设备5 | 2.00 | 是 | 投标人针对本项目配备安全防撞车（防撞等级80K及以上）的得2分。注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁或联营合同复印件（承租方应为投标人）；证明材料须加盖投标人公章，提供不完整或未提供的不得分。 |
| 技术项15 拟投入设备6 | 1.00 | 是 | 投标人针对本项目配备RTK 测量仪器（实时动态测量仪器）的得1分。注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁或联营合同复印件（承租方应为投标人）；证明材料须加盖投标人公章，提供不完整或未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务项1 企业类似业绩 | 3.00 | 是 | 从2021年01月01日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人提供该期限内企业承接并已完成的类似业绩（指道路修复、道路恢复或破路修复施工业绩）进行评分：①提供1份业绩证明材料的得2分；②在①基础上再提供1份业绩证明材料的再得1分，本项满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效扫描件(原件备查):(1)中标(成交)公告(提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址):(2)中标(中标)通知书;(3)采购合同文本;(4)能够证明该业绩项目已经用户验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |
| 商务项2 项目负责人类似业绩 | 3.00 | 是 | 从2021年01月01日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人提供该期限内项目负责人承接并已完成的类似业绩（指道路修复、道路恢复或破路修复施工业绩）进行评分：①提供1份业绩证明材料的得2分；②在①基础上再提供1份业绩证明材料的再得1分，本项满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效扫描件(原件备查):(1)中标(成交)公告(提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址):(2)中标(中标)通知书;(3)采购合同文本;(4)能够证明该业绩项目已经用户验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |
| 商务项3 保险专项承诺 | 3.00 | 是 | 根据各投标人为拟投入本项目的所有作业人员购买的有效期内的人身意外险情况进行评审：承诺中标后在合同签订之日起3个工作日内为拟投入本项目的所有作业人员购买①单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥50万的人身意外险的，得3分，②单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥40万的人身意外险的，得2分，③单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥30万的人身意外险的，得1分。本项满分3分。须提供保险专项承诺函，并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分 |
| 商务项4 服务响应承诺 | 3.00 | 是 | 投标人提供服务响应承诺，由评标委员会进行评审：①承诺在15分钟（含）内响应，并在30分钟（含）内到达现场的，得3分；②承诺在30分钟内响应，并在40分钟（含）内到达现场的，得1.5分。须提供专项承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分。 |
| 商务项5 配备沥青拌合厂（站）的承诺 | 3.00 | 是 | 投标人提供配备沥青拌合厂（站）的服务响应承诺，本项满分3分。须提供专项承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分。中标人中标15天后须提交本项目配备以福州市五一广场国旗杆为中心半径40公里以内的合规沥青拌合厂（站）的证明，注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁、联营或供货合同复印件（承租方应为投标人），否则取消中标资格。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务响应报价低于最高限价45%的，即福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包2：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为70.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术项1 技术和服务响应情况 | 38.00 | 是 | 该部分主要针对投标人所投标的与招标文件第五章“技术和服务要求”的响应情况进行对应打分。投标标的对照招标文件“技术和服务要求”的正、负、无偏离均应在《技术和服务要求响应表》中详细列出并说明。以“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容，为不允许负偏离的实质性要求，不做评分。本项目参与评分的技术和服务参数为“二、技术和服务要求”中的“技术响应项01”—“技术响应项20”标示项，合计共20条参与评分，每负偏离1条扣1.9分。注：凡标有标示项即为一项参与评分的技术和服务参数，无论该序号指标项是否隶属于上一级编号，且包含隶属于该序号指标项的全部内容，含该序号指标下级序号内的全部内容（如有）。 |
| 技术项2 破路修复施工服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的市政设施破路方案（包括但不限于：项目概述、现场踏勘、服务部署、破路修复的实施方案、人员管理、物料管理、设备管理等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项3 管线保护专项方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的管线保护专项方案（包括但不限于：管线保护总体部署、具体管线保护技术措施、施工过程控制措施、过程监测方案等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项4 安全文明管理方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的安全文明管理方案（包括但不限于：责任体系与组织保障、专项方案与风险管理、检查与整改机制、文明施工规范、教育培训体系、现场安全管理、应急预案与响应、监督考核机制、环境保护措施等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项5 应急处置方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的应急处置方案（包括但不限于：夜间应急处置、自然灾害应急处置、事故灾难应急处置、应急预案、应急的设施、应急处理流程、突发事件工作保障等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项6 破路修复施工质量管理方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的破路修复施工质量管理方案（包括但不限于：施工准备质量控制、破路开挖质量控制、沟槽回填质量控制、基层施工质量控制（水稳 / 级配碎石）、面层施工质量控制、检查井、井盖、路缘石质量控制等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项7 交通组织方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的交通组织方案（包括交通管制措施、分阶段施工安排、公共交通与社会车辆管理、动态监测与应急、特殊路段处理等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项8 技术力量1 | 1.00 | 是 | 投标人拟派项目技术负责人在满足招标文件要求的基础上，具备高级工程师（市政施工类或工程建设管理类）职称得1分。投标人须在投标文件中提供拟派出项目技术负责人有效的职称证书复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月（不含当月）的社会保险凭证并加盖投标人公章。 |
| 技术项9 技术力量2 | 1.00 | 是 | 投标人拟配备的其他人员中专职安全员在满足招标文件的基础配置上每增加1个专职安全员（不可兼任除巡查人员外的其他职务），得1分，满分1分。投标人须在投标文件中提供拟派人员有效的安全生产考核合格证书（C证）复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月（不含当月）的社会保险凭证并加盖投标人公章。 |
| 技术项10 拟投入设备1 | 3.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备的压路机的型号及数量，由评委进行评分：①配备双钢轮振动压路机一台（工作质量12吨及以上）得1分；②在①的基础上增加配备胶轮压路机一台（工作质量30吨及以上）再得1分；③在①和②的基础上增加配备小型振动压路机一台（工作质量4 吨及以上）再得1分，本项满分3分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项11 拟投入设备2 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备的总质量4T及以上的自卸货车的数量，由评委进行评分：每配备一辆得0.5分，本项满分2分。车辆为投标人自有的，须提供购车发票复印件、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件等有效的证明资料，其中证书登记的所有人应与投标人名称一致；车辆为投标人租赁的，须提供有效的租赁合同复印件、出租方的购车发票复印件、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件等有效的证明资料，其中证书登记的所有人应与租赁合同中的出租方名称一致。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项12 拟投入设备3 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备路面铣刨机的数量，由评委进行评分：①配备铣刨机一台（最大铣刨宽度2米）得1分； ②在①的基础上增加配备铣刨机一台（最大铣刨宽度0.5米一台）再得1分，本项满分2分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项13 拟投入设备4 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备沥青摊铺机的数量，由评委进行评分：①配备摊铺机一台（最大摊铺宽度6米）得1分；②在①的基础上增加配备摊铺机一台（最大摊铺宽度1.2米）再得1分，本项满分2分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项14 拟投入设备5 | 2.00 | 是 | 投标人针对本项目配备安全防撞车（防撞等级80K及以上）的得2分。注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁或联营合同复印件（承租方应为投标人）；证明材料须加盖投标人公章，提供不完整或未提供的不得分。 |
| 技术项15 拟投入设备6 | 1.00 | 是 | 投标人针对本项目配备RTK 测量仪器（实时动态测量仪器）的得1分。注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁或联营合同复印件（承租方应为投标人）；证明材料须加盖投标人公章，提供不完整或未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务项1 企业类似业绩 | 3.00 | 是 | 从2021年01月01日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人提供该期限内企业承接并已完成的类似业绩（指道路修复、道路恢复或破路修复施工业绩）进行评分：①提供1份业绩证明材料的得2分；②在①基础上再提供1份业绩证明材料的再得1分，本项满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效扫描件(原件备查):(1)中标(成交)公告(提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址):(2)中标(中标)通知书;(3)采购合同文本;(4)能够证明该业绩项目已经用户验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |
| 商务项2 项目负责人类似业绩 | 3.00 | 是 | 从2021年01月01日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人提供该期限内项目负责人承接并已完成的类似业绩（指道路修复、道路恢复或破路修复施工业绩）进行评分：①提供1份业绩证明材料的得2分；②在①基础上再提供1份业绩证明材料的再得1分，本项满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效扫描件(原件备查):(1)中标(成交)公告(提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址):(2)中标(中标)通知书;(3)采购合同文本;(4)能够证明该业绩项目已经用户验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |
| 商务项3 保险专项承诺 | 3.00 | 是 | 根据各投标人为拟投入本项目的所有作业人员购买的有效期内的人身意外险情况进行评审：承诺中标后在合同签订之日起3个工作日内为拟投入本项目的所有作业人员购买①单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥50万的人身意外险的，得3分，②单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥40万的人身意外险的，得2分，③单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥30万的人身意外险的，得1分。本项满分3分。须提供保险专项承诺函，并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分 |
| 商务项4 服务响应承诺 | 3.00 | 是 | 投标人提供服务响应承诺，由评标委员会进行评审：①承诺在15分钟（含）内响应，并在30分钟（含）内到达现场的，得3分；②承诺在30分钟内响应，并在40分钟（含）内到达现场的，得1.5分。须提供专项承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分。 |
| 商务项5 配备沥青拌合厂（站）的承诺 | 3.00 | 是 | 投标人提供配备沥青拌合厂（站）的服务响应承诺，本项满分3分。须提供专项承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分。中标人中标15天后须提交本项目配备以福州市五一广场国旗杆为中心半径40公里以内的合规沥青拌合厂（站）的证明，注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁、联营或供货合同复印件（承租方应为投标人），否则取消中标资格。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务响应报价低于最高限价45%的，即福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包3：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为70.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术项1 技术和服务响应情况 | 38.00 | 是 | 该部分主要针对投标人所投标的与招标文件第五章“技术和服务要求”的响应情况进行对应打分。投标标的对照招标文件“技术和服务要求”的正、负、无偏离均应在《技术和服务要求响应表》中详细列出并说明。以“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容，为不允许负偏离的实质性要求，不做评分。本项目参与评分的技术和服务参数为“二、技术和服务要求”中的“技术响应项01”—“技术响应项20”标示项，合计共20条参与评分，每负偏离1条扣1.9分。注：凡标有标示项即为一项参与评分的技术和服务参数，无论该序号指标项是否隶属于上一级编号，且包含隶属于该序号指标项的全部内容，含该序号指标下级序号内的全部内容（如有）。 |
| 技术项2 破路修复施工服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的市政设施破路方案（包括但不限于：项目概述、现场踏勘、服务部署、破路修复的实施方案、人员管理、物料管理、设备管理等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项3 管线保护专项方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的管线保护专项方案（包括但不限于：管线保护总体部署、具体管线保护技术措施、施工过程控制措施、过程监测方案等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项4 安全文明管理方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的安全文明管理方案（包括但不限于：责任体系与组织保障、专项方案与风险管理、检查与整改机制、文明施工规范、教育培训体系、现场安全管理、应急预案与响应、监督考核机制、环境保护措施等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项5 应急处置方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的应急处置方案（包括但不限于：夜间应急处置、自然灾害应急处置、事故灾难应急处置、应急预案、应急的设施、应急处理流程、突发事件工作保障等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项6 破路修复施工质量管理方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的破路修复施工质量管理方案（包括但不限于：施工准备质量控制、破路开挖质量控制、沟槽回填质量控制、基层施工质量控制（水稳 / 级配碎石）、面层施工质量控制、检查井、井盖、路缘石质量控制等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项7 交通组织方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的为本项目拟定的交通组织方案（包括交通管制措施、分阶段施工安排、公共交通与社会车辆管理、动态监测与应急、特殊路段处理等）内容，由评委进行评分：①方案包括上述全部内容，并针对具体服务内容完整详细展开阐述，符合项目实际，能涵盖实施工作全部关键节点，可操作性强的得3分；②方案包括上述内容，但仅针对部分具体服务内容展开阐述或阐述内容不够详细，整体具有一定的可操作性，不足部分不影响项目实施的得2.75分；③方案仅包括上述部分内容，不具有针对性、不够全面，阐述内容简短或无实质性内容，操作性及可行性有待提高的得2.5分；④未提供或明显不符合本项目实际情况的不得分。 |
| 技术项8 技术力量1 | 1.00 | 是 | 投标人拟派项目技术负责人在满足招标文件要求的基础上，具备高级工程师（市政施工类或工程建设管理类）职称得1分。投标人须在投标文件中提供拟派出项目技术负责人有效的职称证书复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月（不含当月）的社会保险凭证并加盖投标人公章。 |
| 技术项9 技术力量2 | 1.00 | 是 | 投标人拟配备的其他人员中专职安全员在满足招标文件的基础配置上每增加1个专职安全员（不可兼任除巡查人员外的其他职务），得1分，满分1分。投标人须在投标文件中提供拟派人员有效的安全生产考核合格证书（C证）复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月（不含当月）的社会保险凭证并加盖投标人公章。 |
| 技术项10 拟投入设备1 | 3.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备的压路机的型号及数量，由评委进行评分：①配备双钢轮振动压路机一台（工作质量12吨及以上）得1分；②在①的基础上增加配备胶轮压路机一台（工作质量30吨及以上）再得1分；③在①和②的基础上增加配备小型振动压路机一台（工作质量4 吨及以上）再得1分，本项满分3分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项11 拟投入设备2 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备的总质量4T及以上的自卸货车的数量，由评委进行评分：每配备一辆得0.5分，本项满分2分。车辆为投标人自有的，须提供购车发票复印件、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件等有效的证明资料，其中证书登记的所有人应与投标人名称一致；车辆为投标人租赁的，须提供有效的租赁合同复印件、出租方的购车发票复印件、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件等有效的证明资料，其中证书登记的所有人应与租赁合同中的出租方名称一致。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项12 拟投入设备3 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备路面铣刨机的数量，由评委进行评分：①配备铣刨机一台（最大铣刨宽度2米）得1分； ②在①的基础上增加配备铣刨机一台（最大铣刨宽度0.5米一台）再得1分，本项满分2分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项13 拟投入设备4 | 2.00 | 是 | 根据投标人针对本项目拟配备沥青摊铺机的数量，由评委进行评分：①配备摊铺机一台（最大摊铺宽度6米）得1分；②在①的基础上增加配备摊铺机一台（最大摊铺宽度1.2米）再得1分，本项满分2分。设备为投标人自有的，须提供实物照片及购置发票复印件；设备为投标人租赁的，须提供实物照片、有效的租赁合同复印件及出租方的购置发票复印件。注：投标人应提供完整且齐全的有效的证明资料加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术项14 拟投入设备5 | 2.00 | 是 | 投标人针对本项目配备安全防撞车（防撞等级80K及以上）的得2分。注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁或联营合同复印件（承租方应为投标人）；证明材料须加盖投标人公章，提供不完整或未提供的不得分。 |
| 技术项15 拟投入设备6 | 1.00 | 是 | 投标人针对本项目配备RTK 测量仪器（实时动态测量仪器）的得1分。注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁或联营合同复印件（承租方应为投标人）；证明材料须加盖投标人公章，提供不完整或未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务项1 企业类似业绩 | 3.00 | 是 | 从2021年01月01日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人提供该期限内企业承接并已完成的类似业绩（指道路修复、道路恢复或破路修复施工业绩）进行评分：①提供1份业绩证明材料的得2分；②在①基础上再提供1份业绩证明材料的再得1分，本项满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效扫描件(原件备查):(1)中标(成交)公告(提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址):(2)中标(中标)通知书;(3)采购合同文本;(4)能够证明该业绩项目已经用户验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |
| 商务项2 项目负责人类似业绩 | 3.00 | 是 | 从2021年01月01日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人提供该期限内项目负责人承接并已完成的类似业绩（指道路修复、道路恢复或破路修复施工业绩）进行评分：①提供1份业绩证明材料的得2分；②在①基础上再提供1份业绩证明材料的再得1分，本项满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效扫描件(原件备查):(1)中标(成交)公告(提供相关网站中标或中标公告的下载网页及其网址):(2)中标(中标)通知书;(3)采购合同文本;(4)能够证明该业绩项目已经用户验收合格的相关证明文件。如未按照以上要求提供该项目业绩资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |
| 商务项3 保险专项承诺 | 3.00 | 是 | 根据各投标人为拟投入本项目的所有作业人员购买的有效期内的人身意外险情况进行评审：承诺中标后在合同签订之日起3个工作日内为拟投入本项目的所有作业人员购买①单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥50万的人身意外险的，得3分，②单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥40万的人身意外险的，得2分，③单人次作业人员死亡伤残赔付限额≥30万的人身意外险的，得1分。本项满分3分。须提供保险专项承诺函，并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分 |
| 商务项4 服务响应承诺 | 3.00 | 是 | 投标人提供服务响应承诺，由评标委员会进行评审：①承诺在15分钟（含）内响应，并在30分钟（含）内到达现场的，得3分；②承诺在30分钟内响应，并在40分钟（含）内到达现场的，得1.5分。须提供专项承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分。 |
| 商务项5 配备沥青拌合厂（站）的承诺 | 3.00 | 是 | 投标人提供配备沥青拌合厂（站）的服务响应承诺，本项满分3分。须提供专项承诺函(格式自拟)并加盖投标人公章。未提供或提供的承诺函不符合要求的不得分。中标人中标15天后须提交本项目配备以福州市五一广场国旗杆为中心半径40公里以内的合规沥青拌合厂（站）的证明，注：为投标人自有的，须提供营业执照复印件；为投标人租赁或联营的，须提供有效的租赁、联营或供货合同复印件（承租方应为投标人），否则取消中标资格。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务响应报价低于最高限价45%的，即福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

本项目服务范围包含仓山区、鼓楼区、台江区、晋安区辖区范围内市管的市政基础设施破路修复服务，包括但不限于沥青路面、水泥砼路面、板材路面、水泥类人行道、板材类人行道等市政设施的破路修复服务，消除市政设施的病害，提高修复及时率和合格率，确保整体完好水平。本项目本次项目预算35000000元。本项目共分为3个采购包进行采购，采购包1：福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务，预算15000000元；采购包2：福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务，预算10000000元；采购包3：福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务，预算10000000元。每个采购包各确定一名中标人，评审与授标以采购包为单位，评标委员会按照采购包号由小到大的先后顺序进行评审。允许投标人兼投各个分包，但为保证服务质量，采购包1、采购包2、采购包3不得兼中。投标人应承诺同时兼投各个分包时若已被推荐为先评审的采购包的中标候选人，则在后续其他采购包中视为符合性审查不合格，参照无效投标处理。投标人递交投标文件时即视为对本项条款的完全理解和承诺，并同意放弃对这个方面提出任何异议的权利，保证遵守招标文件条款规定。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1、2、3：

★（一）总体目标

1.提供包括但不限于沥青路面、水泥砼路面、板材路面、水泥类人行道、板材类人行道、市管桥梁等市政设施的破路修复服务，具体工程量以任务单为准。需满足的要求:达到国家和行业相关现行规范验收合格及以上标准。

2.采购人可根据国家、福建省、福州市相关规范标准、制度、政策等要求，对中标人提出相应要求或更新要求，中标人必须执行。

3.中标人全面履行破路修复服务合同的各项要求并服务采购人或上级部门要求做好市政设施破路修复。

4.在项目实施过程中所涉及的材质、产品、工程、施工工艺、验收等技术标准和规范必须达到合格及以上标准。

5.中标人应根据国家和行业现行的规范、标准以及相关政策法规，包括但不限于《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T 13-162-2023）等，以及采购人制定的考核表或上级部门下达的其他合法要求，做好市政设施破路服务工作，认真履行破路工作职责，保证服务质量，做到安全文明施工，确保各项市政设施安全、正常运行。

★（二）片区分工及调剂规则

本项目三个合同包的服务范围均为福州市四片区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）辖区范围内市管的市政基础设施破路修复服务。

1.优先片区划分

（1）各合同包实行优先片区负责制，日常作业以各自划定片区为首要服务范围：合同包1：优先负责仓山片区破路修复工程服务；合同包2：优先负责鼓楼、台江片区破路修复工程服务；合同包3：优先负责晋安片区破路修复工程服务。

（2）采购人有权根据现场实际需要，统一指派各合同包中标人开展跨片区调剂作业。

2.调剂作业相关约定

（1）各合同包实行最高限价总额管控，当单个合同包累计结算金额达到本合同包最高限价总额后，方可启动跨合同包调剂机制。

（2）调剂指派严格按以下顺序执行（此处“优先”指调剂承接的第一选择，当第一选择无法承接时，可由采购人统筹指派其他合同包中标人承接）：合同包1金额满额时，优先由合同包2的中标人承接调剂；合同包2金额满额时，优先由合同包3的中标人承接调剂；合同包3金额满额时，优先由合同包2的中标人承接调剂。

（3）调剂作业费用按承接方的中标折扣进行结算，计入承接方合同包结算总额，并受该合同包最高限价约束；跨片区调剂作业的现场管理、安全生产、文明施工、修复质量、后期保修等全部责任，由调剂承接单位全权负责。

（4）各中标单位须全面服从采购人统一调度与调剂安排，不得无故拒绝、推诿、拖延调剂任务，否则按违约情形追究相应责任。

★（三）服务技术保障

1.中标人负责破路区域市政设施（含车行道、人行道、桥梁、涵洞、地下通道及道路附属设施等）破路修复及合同规定的各项义务。

2.中标人建立以项目负责人为首的市政破路服务项目部，健全市政设施破路项目组织机构，能够及时处理破路、修复、应急处置等。

3.中标人派出的破路修复人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉破路修复所需相关机械、设备、测绘检测仪器、工程材料的规格、技术指标、使用及施工工艺等要求，有足够能力完成市政设施破路工作。

4.中标人必须做好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

5.中标人应认真做好应急项目（如：突击任务抢修、领导交办、恶劣天气、市政危险源等需短时间内完成的紧急项目），遇自然灾害（如台风、暴雨等）、重大节日、重大庆典活动时,加派人手服从采购人安排调用。如因中标人未能按要求及时到达现场并做好安全警示工作，或未按时间要求完成修复工作，而造成恶劣影响的（包括造成人身和财产损失、有群众投诉造成严重后果、受到上级领导批评等），中标人承担相应的经济和法律责任。

6.中标人接受采购人对市政设施进行检查、考核及日常安全、质量的检查。根据市政管理有关法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等标准进行破路工作，确保破路质量。

7.中标人应对破路修复项目施工质量进行自查，建立项目质量管理技术档案，自查结果监理单位检查后上报采购人备案，采购人进行质量抽检。

8.中标人进行市政设施修复时，必须选用符合设计及采购人要求的材料、设备，如有改变，必须征得采购人、监理单位的签认，工程施工过程及完工后，必须及时通知采购人及监理单位进行隐蔽验收、完工验收。

9.中标人建立安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度等安全生产管理制度，成立安全生产管理机构，配备专职安全员。市政破路应做好安全文明施工及各项现场管理工作，落实安全文明生产措施。

10.中标人在进行破路作业时，破路作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，做好安全防护后才能进行施工。按照《城市道路施工作业交通组织规范》及《城市道路破路作业安全设施设置技术规程》（DBJ/13-149-2012）等规范做好市政破路施工内的安全围挡及交通疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致采购人或第三方损失的，中标人应负完全责任，并负经济赔偿等相关责任。

11.中标人在进行破路作业时，应做好安全技术交底，进入破路修复现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和安全帽等劳动防护用品，并根据现场情况配备安全带、防毒面具等保护装备。注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用。

12.中标人在进行破路作业时，使用的施工机械和设备必须符合国家现行的有关标准；定期和不定期对施工机械（设备）进行修复保养，保证机械设备等防护设施或装置灵敏有效。

13.中标人应加强市政修复施工用电管理，施工现场临时用电按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）有关规定，做好规范安全用电。

14.中标人应到有关部门申办有关用工手续，为全体员工配置统一的反光工作服及相应劳保装备。中标人应严格遵守国家法律、法规，协助做好社会治安综合管理工作等工作。员工有违法乱纪的行为，中标人应承担一切经济责任和法律责任。

15.在合同履约期间，中标人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任。对于违反夜间施工要求的情形按照管理办法给予扣分和经济处罚。若因此导致事故的，除应承担相应的事故责任外，还应承担所有的经济责任。

16.中标人在服务过程中使用的沥青必须符合相关检测要求，须能够提供有检测资质的第三方检测机构（CMA）出具的对沥青产品检测合格的检测报告，合同期内采购人有权不定期要求中标人提供所使用的的沥青检测报告，中标人如无法提供检测报告或所提供的检测报告显示沥青产品不符合相关标准，采购人有权要求中标人返工并不因此支付相关费用，由此造成的损失由中标人承担。

17.中标人须承诺为本项目按需投入：发电机、平板夯、跳夯、空压机、风镐、路面切割机等各种设备。投标人在投标文件中需提供专项承诺函（格式自拟），否则响应无效。

18.投标报价应包含完成服务的所有相关内容，包含但不限于材料、设备、人工、税收、保险、安全文明费用、维（养）护、夜间施工、大型机械进场、员工工资等一切费用。

19.投标人应承诺在中标后将购置车辆保险和操作人员的劳保、商业保险、社会保险、建筑工程一切险（附加第三者）、建筑施工安全生产责任保险以及服务项目其他一切保险，一切保险费用由中标人负责。投标人在投标文件中需提供专项承诺函（格式自拟），否则响应无效。

20.服务设备及物资投入及质量标准：符合国家标准及相关规定。

21.投标人在投标文件中提供专项承诺函（格式自拟），承诺招标文件中暂未列明的其他服务项细化标准，中标后完全响应采购人要求制定执行。

★（四）用工工资

1.中标人承诺投入本项目的所有人员工资不低于最新福建省人民政府关于公布我省最低工资标准的通知中最低工资标准；在服务期内如有调整，按最新标准执行。

2.投标人应在投标文件中提供不拖欠农民工工资的专项承诺函（格式自拟），否则响应无效。

★（五）人员配置要求（最低配备标准）

| 项目经理（不可兼任除巡查人员外的其他职务） | 项目经理 1 人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级及以上市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书的复印件及由供应商为其缴交（截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）的社会保障资金缴纳凭据复印件并加盖供应商单位公章，项目负责人须无在建项目的专项承诺函。 |
| --- | --- |
| 项目技术负责人（不可兼任除巡查人员外的其他职务） | 项目技术负责人 1 人，职称：中级及以上工程类职称 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、身份证的复印件及由供应商为其缴交（截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）的社会保障资金缴纳凭据复印件并加盖供应商单位公章。 |
| 专职安全员（不可兼任除巡查人员外的其他职务） | 专职安全员 1 人；专职安全员至少1人，应持有合格有效的安全生产考核合格证书（C证）；投标人须在投标文件中提供拟派安全员有效的安全生产考核合格证书（C证）复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月（不含当月）的社会保险凭证并加盖投标人公章。 |
| 其他施工现场管理人员（不可兼任除巡查人员外的其他职务） | 市政施工员1人、市政质量员1人、材料员1人、造价人员1人、资料员1人；拟派出其他施工现场管理人员须附上其岗位证书、身份证的复印件及由供应商为其缴交（截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中的社会保障资金缴纳凭据复印件并加盖供应商单位公章。 |

投标人应承诺配置满足项目需求的专业服务团队，常备人员不得少于上述表格中的8人。本项目服务团队人员（管理人员和作业人员）全部持证上岗，登记在册，且不得随意自行更换。如需更换，替换人员须符合招标文件要求，经采购人同意后方可更换。投标人在投标文件中需提供专项承诺函（格式自拟），否则响应无效。

★（六）具体破路修复施工质量要求

破路修复施工质量的检查与验收应符合下列规定:《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）、《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T 13-162-2023）等。

（七）安全工作要求

★1.安全文明施工相关要求：严格遵守《城市道路施工作业交通组织规范》及《城市道路破路作业安全设施设置技术规程》。中标人对市政设施进行破路时，做到文明施工。建筑材料应归类码放整齐；建筑垃圾、淤泥应即产即清或定点存放，并日产日清；对易产生扬尘或污染路面的建筑材料或建筑垃圾采取下铺垫上遮盖措施等防扬尘防污染措施；对部分易扬尘的施工工序、粉尘和噪音污染较大的机具要采取有效的防扬尘和降噪措施。

★2.责任认定：

中标人应建立并实施符合工程各项要求的质量管理体系、制度（如日常破路办法、抢险应急预案等），必须在施工过程中做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程。如因质量问题或中标人自身管理原因使得市政设施及沥青路面破路工作受到影响或造成责任事故的，一概由中标人承担。

3.安全作业具体措施

【技术响应项01】（1）安全防护措施：破路作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌；作业人员（包括驾驶员）必须正确穿戴好采购人要求配置的安全服、安全帽与其他必需的劳动防护用品；各级管理人员进入施工现场必须穿戴好采购人要求配置的反光背心和安全帽；所有作业人员在工地操作时不得打赤脯，穿“三鞋”（硬底鞋、高跟鞋、拖鞋）。操作工人上岗前，做好安全培训工作，特种作业人员必须做到持证上岗。在进行修复、巡查、抢险作业期间，必须认真负责，并注意规范和安全操作。在二环、三环、跨江大桥等快速路上施工时必需设置防撞车。

【技术响应项02】（2）施工围挡：

①城市道路占道施工现场围挡按照福建省住建厅发布的《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》（DBJ/T13-149-2021）的标准规范设置。

②应在工程起止点处和每间隔30米的围挡上设置工程概况牌，内容包括工程名称、建设、施工、监理等单位及项目负责人、联系电话、施工工期、起止时间等，要求字迹清晰显眼（采用红底白字）。

4.施工现场扬尘污染控制

【技术响应项03】（1）当日无施工作业的裸露场地，堆放的土方和砂石等易产生扬尘的必须采取防尘布覆盖、洒水抑尘等措施。

【技术响应项04】（2）拆除建筑物、构筑物时，应采取隔离、洒水等措施，依据采购人要求的时间内将废弃物清理完毕。市政工程施工现场必须配备1台以上风送式喷雾机；需快速拆除的重点项目在拆除时应使用喷雾洒水车持续喷雾压尘。

【技术响应项05】（3）施工现场应当按照规定使用预拌混凝土，鼓励使用预拌砂浆。因场地、项目规模、条件限制等特殊情形确需现场搅拌的，应当搭建封闭式搅拌防护棚，并做好降尘防尘工作。现场严禁露天搅拌砂浆或砼，砂浆搅拌应采取围护、遮挡或密闭等措施防止扬尘。搅拌砂浆或砼不能直接利用路面或人行道。

5.小型手持机具防尘

【技术响应项06】（1）施工现场使用切割机、角磨机等手持电动机具进行易产生粉尘的作业时，必须使用环保型机具或采取洒水等降尘措施。切割作业人员要佩戴好护目镜和防尘口罩等防护用品。

【技术响应项07】（2）搭设的临时切割工作篷上应有清晰显眼“施工作业”字样，切割作业人员要佩戴好护目镜和防尘口罩等防护用品。

【技术响应项08】（3）施工现场进行其他切割、钻孔、凿槽、构件加工等易产生粉尘的作业时，必须使用环保型机具或采取围护、遮挡、洒水、喷雾降尘等措施。拆除、破路等施工使用的破碎机必须配备高压水枪，随拆随洒水，抑制施工扬尘。

【技术响应项09】6.市政道路工程应按要求配备足额专职保洁人员，不间断清扫路面，并配备风送式喷雾机或洒水车辆实施喷洒作业进行压尘，每天两次以上；控制土方开挖和存留时间，土方应当集中堆放，每天一次以上洒水降尘，每天施工完毕后必须使用防尘布覆盖。市政道路工程路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应当有专人负责每天两次以上洒水降尘。对易产生扬尘或污染环境的建筑材料应采取“下铺垫上遮盖”等防扬尘防污染措施；渣土日产日清，严禁围挡外堆放，保证周边环境清洁、干净；现场严禁露天搅拌砂浆或砼，砂浆搅拌应采取围护、遮挡或密闭等防止扬尘措施。

【技术响应项10】7.施工现场垃圾处理

施工现场清理垃圾必须按照如下要求执行：

施工现场的施工垃圾，应当按照相关规定进行集中存放，及时清运出场。

8.夜间施工

【技术响应项11】（1）夜间施工无论项目规模大小，施工期间所有管理人员及专职安全员必须到位进行现场监督，监督检查的同时，应做好各自相应的施工日记或安全检查记录，并留有相应的图片资料。如施工管理人员负责多个夜间施工项目的，允许其在所负责的工程项目轮流进行监督检查，但在施工日记中应详细记录其在各施工项目检查的时间、工作内容等，并附相关图片资料。施工管理人员应在施工结束清理完现场后方可离开，次日将当晚施工检查记录等资料报送采购人。

【技术响应项12】（2）夜间施工项目必须按照国家规范标准《道路交通标志和标线》和交警部门有关规定，备齐围挡、告示牌和警示灯等安全防护措施后方可进行施工。夜间施工必须保证充足的照明，可采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具，用于重点施工部位，增强照明。

【技术响应项13】（3）开工前施工现场的安全设施应按照国家规范标准《道路交通标志和标线》的规定设置，在重要施工部位和照明不良的路段必须设置安全警示灯，对于安全设施的设置的情况要留有图片资料。若因施工造成交通拥堵，经交警部门或现场当值交警的同意，可按实际需要设置安全设施，也应留有图片资料，同时对要求变更施工现场安全设置的交警人员的警号和时间要有相应的记录。

【技术响应项14】（4）开工前要对夜间施工人员进行安全技术交底和三级安全教育。施工过程中，要落实好安全活动制度，做好相关记录。道路现场管理和施工人员在作业时，必须穿戴好招标单位同意的反光警示标志的工作服和安全帽方可上岗。做好夜间施工车辆疏导和施工机械设备看护等工作。

【技术响应项15】（5）夜间施工应尽量使用环保、噪音小的施工机具，必须使用高噪音设备时，要采取降低噪声措施，避免影响邻近居民休息。夜间施工人员不得饮酒，不得大声喧哗，不准安排一切不适合夜间作业的工人进行施工。

【技术响应项16】（6）道路施工全部结束后，方可收回路栏、标志等安全设施。长距离施工现场设置的路栏、标志可分段施工后分段收回。

【技术响应项17】9.其它要求：

（1）施工点应尽可能缩短施工时限，及时清理建筑垃圾、渣土，确保破路工地安全、文明、整洁。

（2）要及时修复路面，减少对交通和环境的影响。

（八）抢险救灾及灾后抢修要求

【技术响应项18】1.遇自然灾害（如台风、暴雨等），中标人应24小时待命，服从采购人调度。中标人在接到采购人通知后，应在30分钟内响应，立即安排人员（一般增加两组工作人员）、带上采购人要求的抢险物资及抽排设备在45分钟内到达现场，进行应急抢修。应急抢险期间，必须保证能同时在至少三处进行抢险作业。

【技术响应项19】2.当洪汛及台风灾害发生期间，抢险应急队伍必须立即依据采购人下达的任务，立即清除等危及人身安全的情况。

【技术响应项20】3.当洪汛及台风灾害过后，必须在采购人要求的时间内对破路修复的工地围挡设施进行巡察并处置。

★（九）中标交接期及服务结束期要求

1.中标交接期：中标人必须在中标后至合同签订前自行熟悉中标范围内道路及设施，确保合同签订后可以立即履行合同要求。

2.服务结束交接期：中标人必须在服务结束前一个月配合新中标单位熟悉市管道路及桥梁设施并采取相应措施，确保交接期间道路的整体完好水平（若需）。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后1年内。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 提供符合招标文件要求、中标人的投标响应和合同约定的服务并经采购人验收合格。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照招标文件要求、中标人的投标文件响应以及合同条款执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，具体详见其他商务要求“★9.结算方式”，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：成交人须在签订采购合同前向采购人按成交总金额的10%提交履约保证金。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人根据成交人履行合同情况，采购人在收到成交人书面申请30日内一次性无息退还（除成交人履行合同过程中应缴交违约金外）剩余相应履约保证金。 |
| 8 | ★ | 其他 | 本项目投标报价金额仅作为折扣，具体金额每季度按实结算一次（每次服务费用=工程量×结算单价×中标折扣）；服务期限届满或该项目实际采购金额达到该项目采购包预算总金额时，则合同终止。②质保期为两年（涉及国家对质保期有强制性规定的破路工作内容，按国家强制性规定执行） |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后1年内。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 提供符合招标文件要求、中标人的投标响应和合同约定的服务并经采购人验收合格。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照招标文件要求、中标人的投标文件响应以及合同条款执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，具体详见其他商务要求“★9.结算方式”，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：成交人须在签订采购合同前向采购人按成交总金额的10%提交履约保证金。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人根据成交人履行合同情况，采购人在收到成交人书面申请30日内一次性无息退还（除成交人履行合同过程中应缴交违约金外）剩余相应履约保证金。 |
| 8 | ★ | 其他 | 本项目投标报价金额仅作为折扣，具体金额每季度按实结算一次（每次服务费用=工程量×结算单价×中标折扣）；服务期限届满或该项目实际采购金额达到该项目采购包预算总金额时，则合同终止。②质保期为两年（涉及国家对质保期有强制性规定的破路工作内容，按国家强制性规定执行） |

采购包3：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后1年内。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 提供符合招标文件要求、中标人的投标响应和合同约定的服务并经采购人验收合格。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照招标文件要求、中标人的投标文件响应以及合同条款执行。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，具体详见其他商务要求“★9.结算方式”，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：成交人须在签订采购合同前向采购人按成交总金额的10%提交履约保证金。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人根据成交人履行合同情况，采购人在收到成交人书面申请30日内一次性无息退还（除成交人履行合同过程中应缴交违约金外）剩余相应履约保证金。 |
| 8 | ★ | 其他 | 本项目投标报价金额仅作为折扣，具体金额每季度按实结算一次（每次服务费用=工程量×结算单价×中标折扣）；服务期限届满或该项目实际采购金额达到该项目采购包预算总金额时，则合同终止。②质保期为两年（涉及国家对质保期有强制性规定的破路工作内容，按国家强制性规定执行） |

其他商务要求

其他商务要求

采购包1、2、3：

★9.结算方式

本项目各采购包中标人每季度根据现场实际签证的工程量向采购人申报破路修复项目进度款，每季度进度款经相关部门审核之后，待财政资金到位后，按审核后的进度款金额的70%进行支付，合同履约结束后，3个月内将整个合同期内的所有工程量编制成一份结算送审，审结后，支付至最终审核后的结算总造价的97%，剩余3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期24月期满且无质量问题，一次性无息返还。中标单位如有违规行为，中标单位须向采购人支付违约金，违约金从结算中扣除。

结算方式具体为：

每季度服务费用=按实计量计价×中标折扣。

破路施工服务结算的编制与审核依据:

执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》（2017费用定额）及我省现行的建设相关专业消耗量定额；取费标准按单项施工任务单下达当期的费用定额标准和福建省住房和城乡建设厅及福建省建设工程造价管理总站发布的相关计价补充调整文件执行。

破路工程由于受行车、行人干扰影响而增加破路交通和疏导人员措施费用，取费基数按人工费、施工机具使用费之和，费率按人行道3%、非机动车道按5%，机动车道按8%（如是混行道路按高限计费）计取。

措施项目调整增加：1、防尘喷雾措施费按安全文明施工费取费标准的10.5%执行；

人工、材料价格依据施工当期（以单项施工任务单开工时间为准）的我省工程造价管理部门发布的市场信息价格和招标文件现有条款；特殊材料的价格应进行事前市场询价，经双方认可，结算时提供材料采购合同与发票作为结算依据。

工程数量计算的依据：a、施工图（若有）与竣工图；b、设计变更；c、工程签证、特殊材料的发票；d、移交单。

破路进度时限：要求本季度内破路项目在下一季度第三个月24日前合并送一次进度款申请，否则予以超期处罚。

破路修复项目涉及的金属制品如护栏、铸铁井盖等可再生可利用的工程废料，回收价格参考福州市人民政府网站“福州市再生资源收购价”中的回收价，中标单位需按照施工当期的福州市再生资源回收价的回收价处理，回收残值在结算中扣除。

上述所有工程量及用于结算的结算单价均须按照经采购人指定的审核机构审后价进行结算。

采购人有权委托具备相关资质的第三方机构对项目实施进行监督，对中标人的服务量予以核实。。

10.报价要求

10.1.本项目采用统一折扣进行报价。不同采购包的投标折扣可以不同，但每个采购包只能有一个投标折扣。投标折扣计算公式：投标折扣=投标报价÷采购包预算总额。折扣计算时精确至小数点后两位，以数值格式出现，如(0.98)或(0.96)或(0.94)。

10.2.因福建省政府采购网上公开信息系统无法进行折扣报价，投标人需在电子投标文件报价时写明具体的投标报价（投标总价）金额，投标报价仅作为评标价。故投标人填写的各采购包投标报价（投标总价）=采购包预算总额×投标折扣。计算时四舍五入取小数点后两位。例如：某投标人拟定本项目某采购包的投标折扣为（0.98），则该采购包的投标报价（投标总价）=4000000.00元×（0.98）=3920000.00元。

11.违约责任

11.1中标人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）中标人的主要管理人员和技术骨干在实施合同过程中必须常驻现场，并有足够的时间履行职责。未经采购人批准，上述人员不应无故不到位或被替换。采购人将对中标人的项目部管理人员进行考勤管理，若发现项目经理、项目技术负责人未在现场，中标人按每人每次20000元支付违约金，施工员等其他项目管理人员未在现场，中标人按每人每次5000元支付违约金。项目部人员伪造签字的，每发现一处支付违约金2000元。

由中标人原因须更换以上人员的，需经采购人批准后，用同等资质以上（含同等）的人员替换，并支付违约金，项目经理、项目技术负责人按300000元/次，其他施工管理人员按100000元/次。

（2）中标人未按设计图或经批准的施工组织设计组织施工，或分部分项工程、施工技术措施经验收质量达不到合同约定标准的，中标人应负责返工并修复至合同约定的标准，出现上述情形，按每项10000元计扣违约金。

（3）中标人违反施工操作及管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导采购人代表或监理工程师作假的；按10000元/次计扣违约金。

（4）中标人未按合同要求采购材料和设备的，按该项采购总价款的10%计扣违约金。

（5）中标人有转包、违法分包或未经许可擅自分包工程的，按违约转包、分包工程造价的10%计扣违约金，且甲方有权解除本合同。

（6）中标人未及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递与施工有关的文件资料（包括但不限于：图纸会审、测量成果、施工记录、材料设备报验资料、见证取样资料、工程变更资料、计量支付资料等）的，每项（次）计扣中标人违约金10000元。

（7）中标人未按合同约定的标准、程序、期限申报竣工结算报表，或编制的竣工图纸、现场签证、工程洽商、工程结算等文件与实际情况或中标人完成的工程量不符的，给采购人造成损失的，应全额赔偿。

以上违约责任，采购人可在履约担保、到期应付款中索扣。

11.2派工单下达后，中标人未在1日内进场施工的，采购人或监理单位有权发出催告函；催告函发出满3日后，中标人仍未进场的，采购人有权单方出具终止合同函件，解除本次采购合同。

11.3派工单下达后，中标人在施工服务期间无正当理由停工超过3日的，采购人或监理单位有权发出催告函；催告函发出满3日后，中标人仍未复工的，采购人有权单方出具终止合同函件，解除本次采购合同。

11.4工程存在质量、安全、进度问题的，采购人或监理单位有权发出整改通知书；中标人在整改通知书要求时限内未整改到位或拒不整改的，采购人或监理单位可再次发出整改通知书；经两次整改通知仍未整改到位的，采购人有权单方出具终止合同函件，解除本次采购合同。

12.仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1)向 (采购人所在地)仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.考核表详见附件《破路修复工程考核表》。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

#### 十八、合同附件

#### 十九、合同融资支付约定

19.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

项目名称：福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务

采购包：1(福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务 | 15000000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

项目名称：福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务

采购包：福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务

投标人名称：

福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度仓山片区破路修复工程服务 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 15000000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 项 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

项目名称：福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务

采购包：2(福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务 | 10000000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

项目名称：福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务

采购包：福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务

投标人名称：

福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度鼓、台片区破路修复工程服务 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 10000000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 项 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

项目名称：福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务

采购包：3(福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务 | 10000000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350101]SHG[GK]2026002

项目名称：福州市市政工程中心2026年破路修复项目施工服务

采购包：福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务

投标人名称：

福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市市政工程中心2026年度晋安片区破路修复工程服务 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 10000000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 项 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。